**PRESUPUESTO WEB**

**REALIZADO POR:** *GONZALO RAMOS*

**PROYECTO**: *SITIO WEB PARA RESTAURANTE*

**CLIENTE**: *PEPITO GOMEZ*

**NUMERO DE TELEFONO**: *11 1234-5678*

**FECHA**: *16/05/22*

**N° PROYECTO**: *1*

**PRESUPUESTO VALIDO HASTA EL**: *23/05/22*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCION DE SERVICIOS | TIEMPO REQUERIDO | COSTO POR HORA | TOTAL (\*) |
| 1 | Wireframe del sitio | 1 hs | $300 | $300 |
| 2 | Instalación de programas y herramientas de trabajo | 1 hs | $300 | $300 |
| 3 | Estructurado del sitio (5 páginas) | 8 hs | $450 | $3,600 |
| 4 | Maquetado y diseño del sitio (estilo, animaciones, etc) | 30 hs | $500 | $15,000 |
| 5 | Adaptación a dispositivos Móviles, Tablet y Desktops (Responsive) | 12 hs | $500 | $6,000 |
| 6 | SEO Standard | 1,30 hs | $300 | $450 |
| 7 | Optimización de imágenes | 2 hs | $400 | $800 |
| 8 | Hosting (\*\*) | 1 hs |  | $550 |
| 9 | Dominio (\*\*\*) | 1 hs |  | $3,000 |
| 10 | TOTAL | 60 hs |  | $30,000 |

*(\*) Precio final con IVA aplicado*

*(\*\*) Coste mensual*

*(\*\*\*) Coste anual*

***VER “MENSUALIDAD” EN LAS SIGUENTES PAGINAS***

**DETALLE DE SERVICIOS**

***1) Wireframe del sitio:*** *Boceto proyectado del futuro sitio web, aplicado para conocimiento de la ubicación, tamaño y tipos de elementos además de cantidad de páginas requeridas por el cliente.*

***2) Instalación de programas y herramientas de trabajo:*** *Instalación y configuración de programas requeridos para el trabajo, tales como editores de código, controlador de versiones, compiladores de código, frameworks, etc.*

***3) Estructurado del sitio (5 páginas):*** *Estructurado de las páginas con HTML5 con uso de “Bootstrap 5” para las 5 páginas requeridas.*

***4) Maquetado y diseño del sitio:*** *Se aplica modelado y diseñado a los elementos propuestos, dándoles una ubicación y un orden en cada pagina del sitio web. También se aplica animaciones y transiciones para hacer más dinámico el proyecto.*

***5) Adaptación a dispositivos móviles, tabletas y desktops:*** *En esta fase se procede a adaptar el proyecto para que pueda ser visualizado desde teléfonos móviles, tabletas y desktops. Se aplica orden y ubicaciones a los elementos para un correcto funcionamiento*

***6) SEO Standard:*** *Se aplican metadatos de palabras clave y descripción de imágenes a todo el sitio web para un mejor posicionamiento en los navegadores. Se revisa el enlazado entre páginas del sitio. Todo esto con el fin de un funcionamiento optimo del sitio.*

***7) Optimización de imágenes:*** *Se procede a optimizar las imágenes del sitio y recortarlas al tamaño requerido del sitio web para una carga más rápida del mismo y una navegación mas optima entre sus páginas.*

***8) Hosting:*** *Se procede a comprar un espacio para alojar el sitio web. Su costo es mensual y es requerido para tener su sitio web en funcionamiento. El espacio se abona mensualmente.*

***9) Dominio:*** *En esta fase, se adquiere un dominio, como una dirección para acceder a su sitio, para que el publico futuro pueda acceder. Un ejemplo del dominio es* [*www.facebook.com*](http://www.facebook.com)*. Su sitio tendrá uno similar a este pero que le asigne el cliente. El dominio se abona anualmente.*

**MENSUALIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO MENSUAL | COSTO |
| 1 | HOSTING | $550 |
| 2 | CAMBIOS Y REVISION | $500 |

***1) Hosting:*** *Mensualidad requerida para mantener el espacio del servidor.*

***2) Cambios y revisión:*** *Aplicación de pequeños cambios a petición de cliente y se revisa funcionamiento del sitio.*

**INFORMACION ADICIONAL**

*- No es obligatorio aplicar a todos los servicios, usted como cliente puede elegir los deseados en al base a la necesitad. Por ejemplo, si usted ya tiene sus imágenes o videos optimizados, puede ahorrarse este servicio. A futuro si usted desea puede aplicar a algún servicio adicional y se aplicará el costo a su presupuesto.*

*- A la hora de concretar el contrato, ambas partes deben firmar, teniendo conocimiento previo de lo presupuestado, tanto como el costo, tiempos de trabajo y fecha de entregas.*

*- Usted puede aportar con un feedback de las muestras parciales del avance del sitio web y también del proyecto final y si desea realizar algún cambio, aplicando los costos adicionales que pueda generar al presupuesto.*

*- Otorgaremos una bonificación del mantenimiento mensual durante los primeros 2 meses.*

*- Los precios aplicados son en ARS (pesos argentinos) ya con sus respectivos impuestos como el IVA aplicados.*

*- En el momento de la firma del contrato, para inicializar el proyecto debe abonar una seña mínima del 50%. El saldo pendiente será abonado al ser finalizado el proyecto.*

***- GONZALO RAMOS – DESARROLLADOR WEB -***